云南省昆明市东川区角家村农牧光互补

光伏电站地质灾害治理工程项目监控监测设施设备采购

比 选 文 件

四川省自然资源勘察设计集团有限公司

2025 年 11 月 20 日

根据云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程建设需要，并依据国家相关法律法规及公司管理规定，现对该项目监控监测设施设备采购进行公开比选，择优选定供应商。本项目已具备比选条件，现邀请符合资格要求的供应商（以下简称“申请人”）参与比选。

1.项目概况与比选范围

1.1 项目名称：云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程

1.2 建设地点：云南省昆明市东川区角家村

1.3 项目概况：该项目包括 11处地质灾害隐患点，分别为崩塌6处（BT01、BT09、BT22、BT39、BT44、BT45）、边坡隐患点4处（BT34、BT35、BT42、HP04）、泥石流隐患点1处（NSL01），系统排水工程（道路边沟、升压站周边盖板沟、八字排放口、方管涵、沉砂池）及监测预警系统等。

1.4 比选范围：监测预警系统。

| 云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程监控监测设施设备比选清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备 | 参数规格型号/技术标准 | 暂定数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1 | 雨量计 |  | 1 | 套 | 含3年运维 |
| 2 | 倾角加速度计 |  | 12 | 套 | 含3年运维 |
| 3 | 裂缝计 |  | 1 | 套 | 含3年运维 |
| 4 | 视频监控 |  | 2 | 套 | 含3年运维 |
| 5 | 地声监测站 |  | 1 | 套 | 含3年运维 |
| 6 | GNSS监测站 |  | 5 | 套 | 含3年运维 |

1.5 工期要求：计划开工日期 2025年12月20日，计划竣工日期 2029年1月20日，总日历天数1127 天，其中安装调试31天，运维服务1096天。（具体开工日期以发包人通知为准，须配合项目总体进度要求）。

1.6 质量标准：符合国家现行相关验收规范标准，并达到 [合格/优良/或具体约定标准] 等级。

1.7 标段划分：1个标段

2.最高限价

49.0万元。

3.比选申请人资格要求

3.1 基本要求：

①具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照，具有行政管理机关颁的监测预警系统销售及服务资格。

②申请人须具备安全生产许可证，且在有效期内。

③具有独立承担民事责任的能力（可提供承诺函）。

3.2 财务要求：申请人财务状况良好，具备履行合同所需的资金能力（可提供承诺函）。

3.3 信誉要求：

①申请人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

②申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标。

③在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。

④申请人近三年内无重大质量、安全事故记录，无因自身原因导致的合同纠纷。

4.比选文件的获取

4.1 获取时间：2025年11月 20日至2025年11月24日每日上午9:00至下午17:00（北京时间）。

4.2 获取地点及方式：请携带公司营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、经办人身份证复印件到四川省成都市金牛区白马寺街3号1号楼3楼会议室或昆明市东川区阿旺镇向阳社区二组（项目部）领取比选文件。

5.比选文件的递交

5.1 递交截止时间（即比选截止时间）：2025年11月27日10时00分（北京时间）。

5.2 递交地点：四川省成都市金牛区白马寺街3号1号楼会议室。

5.3 递交方式：申请人须在截止时间前，将密封完好的申请文件送达指定地点。逾期送达或未送达指定地点的申请文件，比选人不予受理。

6.比选方式及评审办法

6.1 比选方式：本次比选采用经评审的最低投标价法。

6.2 评审办法：比选人将依法组建评审委员会，按照比选文件规定的标准和方法，对申请文件进行评审。

①最低价法：以价格为主要因素确定分包供应商，即在全部满足比选文件实质性要求前提下，根据各家盖鲜章的报价单（报价包含但不限于设施设备费（含供电系统、立杆辅材等）、运费、装车费、安装调试费、试运行费、三年期运维费、管理费、利润、税费、风险费及其它履行义务需发生的费用），确认最低价单位为中选供应商。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在四川省自然资源勘察设计集团有限公司官方网站（http://www.yksjjt.com/）上发布。

8.联系方式

比选人（发包人）：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

地  址：四川省成都市金牛区白马寺街3号

联系人：崔先生

电  话：18980626694

特别提示：

申请人应认真阅读比选文件的所有条款、条件和要求。未按比选文件要求编制的申请文件可能导致被拒绝。

申请人应对其提供的所有资料的真实性、准确性、完整性负责。如发现弄虚作假，将取消其比选资格或中标资格，并承担相应法律责任。

比选人保留在比选截止时间前修改、澄清或终止比选的权利，并承担通知义务。

无论比选结果如何，申请人自行承担参与比选所发生的一切费用。

附件

1.比选采购报价清单

| 云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程监控监测设施设备 比选报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 参数规格型号/技术标准 | 计量规则 | 计量单位 | 暂定数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 增值税税率（%） | 备注 |
| 1 | 雨量计 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 2 | 倾角加速度计 |  | 按实 | 套 | 12 |  |  | 13% |  |
| 3 | 裂缝计 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 4 | 视频监控 |  | 按实 | 套 | 2 |  |  | 13% |  |
| 5 | 地声监测站 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 6 | GNSS监测站 |  | 按实 | 套 | 5 |  |  | 13% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.增值税税率13 %，增值税发票类型为增值税专用发票，投标人填报的增值税不符合比选人要求且不接受修正的，视为不响应招标； 2.投标人应视为已仔细研究比选文件的全部内容并完全响应比选文件中全部条款； 3.以上单价包括设施设备费（含供电系统、立杆辅材等）、运费、装车费、试运行费、三年期运维费、管理费、利润、税费、风险费及其它履行义务需发生的费用； 4.数量为暂定数量，结算数量以甲方实际签收确认的数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其委托代理人（签字）： 投标人（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标文件目录

| 装订顺序 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面 |  |
| 2 | 投标承诺函 |  |
| 3 | 法定代表人身份证明 |  |
| 4 | 授权委托书 |  |
| 5 | 投标报价书 |  |
| 6 | 营业执照等资质、许可资料 | 公开比选适用 |
| 备注 ：1.投标人负责人姓名保持一致。 2.所有资料原件或复印件必须清晰，不得涂改。原件备查。 |  |  |

云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程项目监控监测设施设备采购

投

标

文

件

投标人（盖章）：（公司名称）

法定代表人或授权委托人：（签字）

202  年  月  日

一、投标承诺函

四川省自然资源勘察设计集团有限公司：

我司对贵司所发的比选文件所有条款予以确认，并进一步承诺如下：

一、我司具备独立承担民事责任的能力。

二、我司拥有良好的商业信誉，无不良商业记录。同时，我司建立了健全的财务会计制度，符合国家统一的会计制度的规定。

三、我司具备履行本项目合同所需的设施设备和专业服务能力。

四、我司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我司所报的单价，已充分考虑了比选文件要求我司应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我司已包含在报价中。

六、若我司中标，除非贵司要求，我司将不主动要求调整合同条款，否则，贵司可以随时取消我司的中标资格。

七、我司承诺不会因贵司对合同范围的调整而产生异议。

八、我司已充分了解比选文件相关要求，对贵司废标条件无异议。

九、若我司中标，我司同意本承诺函及所有投标文件作为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

十、我司将严格按照比选文件的要求提供工程所需设施设备以及服务，如因设施设备质量问题和运维原因而造成工期延误，我司承诺承担违约责任。

投标人（章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓名：       ，系               （投标人名称）的法定代表人（职务：      电话：               ）。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年    月   日

三、授权委托书

致：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

本授权书声明：位于            （公司地址）的               （公司名称）的        （法定代表人姓名）代表本公司授权        （被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司签订 云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程监控监测设施设备采购服务合同，并执行和完成 监控监测设施设备采购服务合同相关事宜等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

被授权人无转委托权。

授权期限为：    年   月   日起至 监控监测设施设备采购服务合同履行完毕。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人（签字）：           被授权人（签字）：

授权单位名称（盖章）：           联系电话：

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(正面)

代理人（被授权人）

居民身份证复印件

粘贴处(反面)

加盖

单位印章

四、报价清单

| 云南省昆明市东川区角家村农牧光互补光伏电站地质灾害治理工程监控监测设施设备 比选报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 参数规格型号/技术标准 | 计量规则 | 计量单位 | 暂定数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 增值税税率（%） | 备注 |
| 1 | 雨量计 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 2 | 倾角加速度计 |  | 按实 | 套 | 12 |  |  | 13% |  |
| 3 | 裂缝计 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 4 | 视频监控 |  | 按实 | 套 | 2 |  |  | 13% |  |
| 5 | 地声监测站 |  | 按实 | 套 | 1 |  |  | 13% |  |
| 6 | GNSS监测站 |  | 按实 | 套 | 5 |  |  | 13% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.增值税税率13 %，增值税发票类型为增值税专用发票，投标人填报的增值税不符合比选人要求且不接受修正的，视为不响应招标； 2.投标人应视为已仔细研究比选文件的全部内容并完全响应比选文件中全部条款； 3.以上单价包括设施设备费（含供电系统、立杆辅材等）、运费、装车费、试运行费、三年期运维费、管理费、利润、税费、风险费及其它履行义务需发生的费用； 4.数量为暂定数量，结算数量以甲方实际签收确认的数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其委托代理人（签字）： 投标人（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、资质、许可等资料

（附后）