龙马潭区陶然路周边城市更新项目物探劳务招标文件
四川省自然资源勘察设计集团有限公司
二〇二五年十一月
第一章 招标公告
四川省自然资源勘察设计集团有限公司拟对龙马潭区陶然路周边城市更新项目物探劳务采用公开招标的方式对供应商进行选取，招标人为四川省自然资源勘察设计集团有限公司。项目资金由业主按照国家相关法规筹集，项目出资比例为100%。项目目前已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
一、项目概况
1、项目名称：龙马潭区陶然路周边城市更新项目物探劳务。招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。
 2、建设地点：泸州市。
3、项目内容：

（1）本工程拟建管线预计长度约9.6公里，主要敷设方式为顶管、支护开挖、明挖浅埋，平均埋深约为8m。预计回旋取芯钻孔189个，预计孔深6～20m，预计物探进尺2000m，其他辅助工作（包含但不限于进出场、搬家、打围及施工用水）。（具体工作量随设计方变动而变动）。场地具备勘察施工条件。

（2）工作内容为物探、原位测试及取样。钻孔采用XY-100型、BZ30等类似型号回旋钻机，进行全断面取芯钻进；准确分层定名并评价其力学性质。土层岩芯采取率应满足相应规范要求；
（3）施工队伍进场前，要针对本工程的具体特点和要求，对施工人员进行一次专门的生产安全教育，以各班组为单元，针对各工种各工序进行三级教育，并做好记录，到会者一律签名自查，以增强施工人员的安全生产意识。自觉遵守国家现行安全法规和公司安全生产管理办法。严格按照操作规程进行运作和管理；如果场地地下有煤气管线、输气管线，对靠近的管线钻孔应先探明准确位置后方可施工，确保管线的安全；认真做好施工现场的防火、防盗工作，确保施工人员和财产的安全；工程开工后，做好班前班后安全会，安全员要对施工现场进行巡视检查。
二、供应商应当在提交响应文件前具备下列条件：
1、具有独立企业法人资格，具有增值税一般纳税人资格登记表；
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3、根据本项目提出的特殊条件：  /  
4、按照本招标文件的规定获取了招标文件。
5、本项目不接受联合体投标。
三、参加本次招标活动的供应商的信誉要求
投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。申请人信誉良好，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交投标文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站及“信用中国”网站的 “失信被执行人名单”。
四、招标文件获取方式、地点、时间
1、招标文件自 2025 年11月25日至 2025 年11月  27 日（北京时间，下同）采用以下方式获取：
现场获取：在招标文件发售时间内（每日上午9时30分至12时，下午14时至17时）持单位介绍信或授权委托书及经办人身份证复印件（加盖公章）到成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼701室（四川省自然资源勘察设计集团有限公司获取招标文件资料。
2、本次招标不提供邮购招标文件服务。
五、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年 11月 28 日 11时00分，地点为成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼715室。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、联系方式
招标人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司
地址：成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼701室
联系人： 汪女士 
电话： 18980453592 

第二章 投标须知
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	招标人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司
地址：成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼715室
联系人：  汪女士   
联系电话： 18980453592  

	1.1.2
	项目名称
	龙马潭区陶然路周边城市更新项目物探劳务

	1.1.3
	建设地点
	泸州市

	1.1.4
	资金来源
	自筹

	1.1.5
	出资比例
	100%

	1.1.6
	资金落实情况
	已落实

	1.1.7
	最高限价
	金额：小写：8万元；大写：捌万元整。
注：超过最高限价为无效投标。

	1.1.8
	报价要求
	1、只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

2、开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的报价应完全一致(按要求小数点后四舍五入的除外)。

	1.1.9
	技术咨询服务内容及要求
	本工程拟建管线长度约为9.6km，地下管线探测范围为拟建管线两侧各5米，保证拟建管线范围10米范围(一侧距离既有河道近的，另一需测量宽些保证10m范围)，总面积约100000m2；物探内容为测量范围内所有现状地上设施、障碍物和地下管线，包括给排水专业（给水管线、污水管线、雨水管线、河道、箱涵）、电气专业（电力管线、架空线、通讯管线、照明管线）、燃气专业（燃气管线）、石油管线等各类管线的探测。

（1）给水管线要求测出管位、管材、管径、管中心标高、阀门井、消火栓的地面标高及定位坐标等。

（2）污水管渠要求测出管位、管材、管径（或渠道尺寸）、管内底标高、检查井坐标、地面标高、定位坐标及水流方向等。有污水压力管或污水提升泵站的，应测出其流量。

（3）雨水管渠要求测出管位、管村、管径（或渠道尺寸）、管内底标高、检查井坐标、地面标高、定位坐标及水流方向等。河道测出断面尺寸、河底标高、现状水位标高、水流方向定位坐标等。

（4）电力管线要求测出管位、管材、管径、管顶覆土、管群排列方式、已用管孔数、未用管孔数、井、地面标高及定位坐标等。电缆沟应测出内净空尺寸，已敷设电缆数量。

（5）10kV及以上架空线路应测出杆塔位置、线路走向、回路数、电压等级。附近变电站位置、等级、杆上变压器位置、容量，室内变配电房位置、容量，并用不同图创区分。

（6）通讯管线要求测出管位、管材、管径、管顶覆土、管群排列方式、已用管孔数、井等定位坐标，通信架空线杆位、电缆数，并明确权属单位（电信、移动、联通、网通、有线电视、村建等）。电话交接箱、有线电视节点箱应测出位置。

(7）现状路灯位置，道路范围内的箱变位置、容量。

（8）道路范围内交通监控设施。

(9）燃气管线、石油管线要求测出管线标志桩、管位、管材、管径、管中心标高、阀门井、地面标高及定位坐标等。

并按规范要求完成图纸绘制工作。

	1.1.10
	服务期限
	从项目开工至项目完成完工止。

	1.1.11
	质量要求
	满足《地下管线探测技术规程》及其他相关标准规范。

	1.1.12
	资质要求
	工程勘察乙级

	1.1.13
	标段划分
	本项目为一个标段，不接受联合体投标

	1.1.14
	踏勘现场
	由投标人自行踏勘现场

	1.1.15
	分包
	不允许

	1.1.16
	投标截止时间
	2025 年 11 月 25 日 11 时 00 分

	
	需要补充的其他内容

	2.2  词语定义

	2.2.1
	类似业绩
	/

	 2.2.2
	确定中标人
	招标人（或招标人授权的评标委员会）按照公司组织的分包比选小组推荐三家中标候选人，公司再根据推荐中标候选人确定中标人。

	2.2.3
	严禁转包和违法分包
	严禁转包和违法分包。
凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。

	2.2.4
	招标文件内容冲突的解决及优先适用次序
	招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。

	2.2.4
	投标文件份数
	(1)投标人应提供投标文件一份正本，两份副本。

(2)投标文件副本可由其正本复制(复印)而成(包括证明文件),当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差 错由投标人自行承担。电子文档应与投标文件一起密封。

	2.2.4
	装订要求
	(1)投标文件应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。
(2)若同一册的内容较多，可装订成若干分册，宜在封面标明次序及册数

	2.2.5
	投标文件的

包装和密封
	(1)投标文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式 不限),封口处至少应加盖投标人单位章。
(2)若投标人投标文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

	2.2.6
	投标文件的真实性 要求
	投标人所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)应不存在弄虚作假或

隐瞒。
如投标文件存在弄虚作假或隐瞒，在评标阶段发现的，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理。

	
	
	


第三章  评审方法
1. 总则
1.1 根据规章，结合项目特点制定本评标办法。
1.2 本项目的评审委员会由招标人负责组织，具体评选事务由招标人依法组建的评选委员会负责。评选委员会由技术负责、项目经理、市场部、财务部、综合办公室等方面的专家组成。评标专家由5人单数构成。评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
1.3 比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的比选程序和标准对待所有的投标人。
1.4 比选委员会按照招标文件规定的比选方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）推荐中标候选人名单，或直接确定中选人。
2. 评标程序
2.1 根据规定，评标按照下列工作程序进行：
（1）投标文件初审；
初步评审

	　
	评审因素
	评审标准

	资格评审标准
	营业执照合法有效
	具有有效的营业执照或事业单位法人证书，复印件清晰齐全

	
	投标人业绩满足要求
	符合比选文件规定

	
	联合体投标
	不接受

	形式评审标准
	投标文件盖章、签字符合招标文件要求
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	
	投标文件是否符合文件格式要求
	投标文件符合规定

	
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价

	响应性评审标准
	投标内容
	实质性响应招标文件的要求


注：以上评审因素，有任意一项不通过则不能通过初步评审，不得进入下一步评审
（2）比较与评价；
（3）推荐中标人名单；
（4）编写评标报告。
3. 定标及定标程序
由招标人自行组成评选委员会，自行组织评选。
4. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第6.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
5. 评标细则及标准（评定分离法）
5.1 本次综合评分的主要因素是：报价对招标文件的响应程度。
5.2 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
5.3 在招标文件初审过程中，如果出现评选委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。
5.4 综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则（例）。

6.1评分明细表
	序号
	评分
子项
	评分标准及依据
	分值

	一
	报价
	报价应按百分比取整，以通过评审（初步评审）的有效投标最低总报价作为评标基准价。各投标单位的投标报价与基准价相比，每高1%扣3分。
	100分

	二
	合计
	
	100分


第四章  投标文件格式
说明：
（1）投标人应按照本章提供的投标文件格式要求，提交投标文件；本章未提供格式的，由投标人自主编制。
（2）本章所附格式大小只是范例，可另附页。
（3）投标文件密封后按规定的时间和地址提交。
                                    （正本或副本）
XXXXXXX（项目名称）
投标文件
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
                       年   月   日
目  录

一、投标申请函………………………………………………………

二、法定代表人身份证明……………………………………………
三、授权委托书………………………………………………………

四、投标人基本情况表………………………………………………

五、投标清单…………………………………………………………

六、其他证明文件……………………………………………………

一、投标申请函
致                   （招标人名称）: 

1、我方己仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目投标。
2、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向选取人提供所需服务，报价为：                            。
3、我方承诺在招标有效期内不修改、撤销投标申请文件。
4、如我方中选：
（1）一旦我方中标，我方保证按规定进度要求完成相关工作。
（2）一旦我方中标，我方保证所有产品满足招标人采购要求。
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：               
电话：               
传真：               
邮政编码：           
  日期：   年   月   日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                         
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：                               
经营期限：                               
姓名：       性别：      年龄：     职务：       系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                        （盖单位章）
日  期：      年    月    日
三、授权委托书

本人       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件。
投标人：                         （盖单位章）
法定代表人：                         （盖章或签字）
委托代理人：                         （签字）
联系电话：           （固定电话）            （移动电话）
 日    期：      年    月    日
四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照

（统一社会信用编码）
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附投标人营业执照副本、资质证书等材料的复印件
五、投标清单
	序号
	名称
	单位
	暂定数量
	限价
	报价
	合价
	备注

	1
	地下管线探测
	m2
	100000
	0.8
	
	
	物探内容为拟建管线10m影响范围内的所有现状地上设施、障碍物和地下管线，包括给排水专业(给水管线、污水管线、雨水管线、河管线测道、箱涵)、电气专业(电力管线、架空线、通讯管线、照明管线)燃气专业(燃气管线、石油管线等各类管线的探测。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


六、其他证明文件
四川省自然资源勘察设计集团有限公司（比选人名称）：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法定代表人或委托代理人签字：XXXX

比选申请人名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日
